А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 февраля 2025 года № 17/3

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Комплексное развитие Сабского

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Сабского сельского поселения от 14.04.2014 г. № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 21.10.2020 №142), областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области", Решением Совета депутатов от 24.04.2013 года № 126 «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сабского сельского поселения «Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Д.Ю.Шубин

Приложение к постановлению

№ 17/3 от 10.02.2025 года

Отчет о реализации муниципальной программы

Сабского сельского поселения «Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

за 2024 г.

Муниципальная программа Сабского сельского поселения «Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Сабского сельского поселения от 21.12.2020 №187. Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Сабского сельского поселения. Задачи программы:

**-** Создание условий для проведения мероприятий, направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования и дворовых территорий на территории Сабского сельского поселения;

**-** создание условий для обеспечения мероприятий, направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Сабского сельского поселения;

**-** создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории Сабского сельского поселения.

**-** создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории Сабского сельского поселения.

- удовлетворение потребности сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенности жильем

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

- «Комплексное развитие территории Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);  
 - «Обеспечение защиты населения и территории МО Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуациях» (далее подпрограмма 4);

- «Формирование комфортной городской среды» (далее подпрограмма 5);

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» мероприятия:

- ***мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружения*** на них за 2024 год израсходовано – 10 000,00 рублей, что составляет 50%. В ходе мероприятий были выполнены работы по:

по проведению проведению лабораторных испытаний в сумме 10 000,00 рублей.

- ***мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружения*** на них за 2024 год израсходовано – 5 406 392,51 рубля, что составляет 92%. В ходе мероприятий были выполнены работы по:

расчистке дорог от снега по Сабскому поселению, согласно заключенным договорам подряда д.Б.Сабск, д.М.Сабск, д.Кр.Маяк, д.Лемовжа, д.Редкино, д.Мышкино, д.Волна, д.Хотнежа, д.Устье и т.д.  
 выравниванию дорожного полотна и приведение в нормативное состояние обочин с использованием автогрейдера по Сабскому поселению

приобретение щебня известнякового фр.10-20

-***мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»***  за 2024 год израсходовано – 1 121 300,00 рублей или 100% от запланированной суммы , в том числе: 1 020 382,71 рубля за счет полученной субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета. Расходы направлены на ремонт дороги до и по улице Полевой в д.Б.Сабск.

-***мероприятия по*** ***реализации областного закона от***  ***28.12. 2018 года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"*** расходы составили сумму 1 461 539,00 рублей или 100% от запланированной суммы, в том числе: 1 330 000,00 рублей за счет полученной субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета. Расходы направлены на ремонт дорог общего пользования местного значения в д.Язвище, д.Хотнежа, д.Лемовжа.

По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» мероприятия:

*-****мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования*** за 2024 год израсходовано – 317 923,08 рублей, что составляет 100%. В ходе реализации данных мероприятий оплачены Фонду капитального ремонта взносы на капитальный ремонт.

-***мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования*** за 2024 год израсходовано – 1 419 868,86 руб., что составляет 100,0%. В ходе реализации данного мероприятия произведена оплата электроэнергии на сумму 1 020 000,00 руб. Приобретены товары (светодиодные светильники, прожекторы, лампы) на сумму 99 868,86 рублей. Произведена оплата за технический осмотр и ремонт уличного оповещения (замена светильников) в сумме 300 000,00 рублей.

***-мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории населенных пунктов муниципального образования*** за 2024 год израсходовано 303 045,00 руб. на оплату по трудовым договорам на уборку и вывоза мусора, что составляет 100,0%. Выполнены работы по уборке и вывоза мусора на территории поселения, на остановках, детских городках.

**-*мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образовани*я** за 2024 год израсходовано 30 000,00 руб, что составляет 100,0%. Выполнены работы по акарицидной обработке; приобретены ритуальные принадлежности для возложения к мемориалу.

- ***мероприятия по организации благоустройства территории поселения*** за 2024 год израсходовано – 272 865,00 руб., что составляет 100,00% .

-***прочие мероприятия по благоустройству поселений*** за 2024 год израсходовано – 16 250,00 руб., что составляет 90,0% .

-***расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения***  за 2024 год израсходовано – 210 526,42 рублей, что составляет 100%.

По Подпрограмме 3 "Комплексное развитие территории Сабского сельского поселения" расходов нет и не запланировано.

По подпрограмме 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» мероприятия:

**- *осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения*** за 2024 год израсходовано 60 000,00 руб., что составляет 100%.

По подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды» расходов нет и не запланировано.

Согласно принятой муниципальной программе и заключенным соглашениям на 2024 год объемы закупок по итогам проведения электронного аукциона, запланирован на общую сумму 1 121 319,00 рублей, исполнен на общую сумму 1 121 300,00 рублей, экономии составила 19,00 рублей.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора).

Фактический показатель «Количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия» состояние покрытия удовлетворительное, число отремонтированных дорог составило 3 единицы.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

- степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2023 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 6300000000 |  | 11 096 667,99 | 10 565 390,87 | 95,0 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения" | 6340000000 |  | 8 509 758,63 | 7 999 231,51 | 94,0 |
|  | 6340500000 | Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 8 509 758,63 | 7 999 231,51 | 94,0 |
|  | 6340503150 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
|  | 6340503160 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 5 906 919,63 | 5 406 392,51 | 91,5 |
|  | 63405S4660 | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 1 121 300,00 | 1 121 300,00 | 100,0 |
|  | 63405S4770 | Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1 461 539,00 | 1 461 539,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения" | 6340000000 |  | 2 268 986,28 | 2 188 236,28 | 96,0 |
|  | 6343100000 | Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 317 923,08 | 317 923,08 | 100,0 |
|  | 6343103520 | Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 6343200000 | Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 6343203540 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 6343300000 | Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 2 268 986,28 | 2 188 236,28 | 96,4 |
|  | 6343306010 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 1 419 868,86 | 1 419 868,86 | 100,00 |
|  | 6343306030 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 252 000,00 | 245 000,00 | 97,0 |
|  | 6343306040 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
|  | 6343306050 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 316 591,00 | 246 591,00 | 77,9 |
|  | 6343306060 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 40 000,00 | 36 250,00 | 91,0 |
|  | 63433S4880 | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 210 526,42 | 210 526,42 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" | 6340000000 |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
|  | 6343400000 | Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
|  | 6343402170 | Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |