А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й   о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   26 февраля 2026 года                   № 25/1

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Комплексное развитие Сабского

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Сабского сельского  поселения от     14.04.2014 г. № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 21.10.2020 №142), областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области", Решением Совета депутатов от 24.04.2013 года № 126 «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»,  в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сабского сельского поселения «Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте Сабского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                 Д.Ю.Шубин

Приложение к постановлению

№ 25/1 от 26.02.2026 года

Отчет о реализации муниципальной программы

Сабского сельского поселения «Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

за 2025 г.

Муниципальная программа Сабского сельского поселения «Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Сабского сельского поселения от 21.12.2020 №187. Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Сабского сельского поселения. Задачи программы:

- Создание условий для проведения мероприятий, направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования и дворовых территорий на территории Сабского сельского поселения;

- создание условий для обеспечения мероприятий, направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Сабского сельского поселения;

- создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории Сабского сельского поселения.

- создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории Сабского сельского поселения.

- удовлетворение потребности сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенности жильем

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство  Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

- «Комплексное развитие территории Сабского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);
          - «Обеспечение защиты населения и территории МО Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуациях»  (далее подпрограмма 4);

- «Формирование комфортной городской среды»  (далее подпрограмма 5);

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» мероприятия:

- мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружения на них за 2025 год израсходовано – 6 856 055,00 рублей, что составляет 96%.  В ходе мероприятий были выполнены работы по:

расчистке дорог от снега по Сабскому поселению, согласно заключенным договорам подряда д.Б.Сабск, д.М.Сабск, д.Кр.Маяк, д.Лемовжа, д.Редкино, д.Мышкино, д.Волна, д.Хотнежа, д.Устье и т.д.
    выравниванию дорожного полотна и приведение в нормативное состояние обочин с использованием автогрейдера по Сабскому поселению

приобретение щебня известнякового фр.10-20

-мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований  Ленинградской области»  за 2025 год израсходовано –  1 554 836,00 рублей или 100% от запланированной суммы , в том числе: 1 414 900,00 рублей за счет полученной субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета. Расходы направлены на ремонт дорог в д.Редежа, д.М.Сабск, д.Лемовжа

По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2025 год израсходовано – 365 558,04 рублей, что составляет 100%. В ходе реализации данных мероприятий оплачены Фонду капитального ремонта взносы на капитальный ремонт.

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2025 год израсходовано – 128 000,00 рублей, что составляет 100%. В ходе реализации данных мероприятий произведена актуализация тепловых сетей.

-мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования за 2025 год израсходовано – 1 533 626,78 руб., что составляет 100,0%. В ходе реализации данного мероприятия произведена оплата электроэнергии на сумму 1 143 646,78 руб. Приобретены товары (светодиодные светильники, прожекторы, лампы) на сумму 89 980,00 рублей. Произведена оплата за технический осмотр и ремонт уличного оповещения (замена светильников) в сумме 300 000,00 рублей.

-мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории населенных пунктов муниципального образования за  2025 год израсходовано 214 824,88 руб. на оплату  по трудовым договорам на уборку и вывоза мусора, что составляет 99,0%. Выполнены работы по уборке и вывоза мусора на территории поселения, на остановках, детских городках.

-мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования за  2025 год израсходовано 608 936,68 руб, что составляет 100,0%. Выполнены работы по акарицидной обработке; приобретены ритуальные принадлежности для возложения к мемориалу, разработка проекта границ территории культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс", установка туалета на кладбище в д.Редкино.

- мероприятия по организации благоустройства территории  поселения за  2025 год израсходовано – 237 319,00 руб., что составляет 100,00% .

-прочие мероприятия по благоустройству поселений за 2025 год израсходовано – 585 820,58 руб., что составляет 100,0% .

-расходы на поддержку  развития общественной инфраструктуры муниципального значения  за 2025 год израсходовано – 894 737,28 рублей, что составляет 100%.

По  Подпрограмме 3 "Комплексное развитие территории Сабского сельского поселения" расходов нет и не запланировано.

По подпрограмме 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» мероприятия:

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения за  2025 год израсходовано 1 011 535,39 руб., что составляет  100%.

По подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды» расходов нет и не запланировано.

Согласно принятой муниципальной программе и заключенным соглашениям на 2025 год объемы закупок по итогам проведения электронного аукциона, запланирован на общую сумму 11 279 503,66 рублей, исполнен на общую сумму 9 492 136,10 рублей, экономии составила 1 787 367,56 рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2025 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора).

Фактический показатель «Количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия»  состояние покрытия удовлетворительное, число отремонтированных дорог составило 3 единицы.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

- степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2025 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 6300000000 |  | 14 301 119,76 | 13 991 249,63 | 97,8 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения" | 6340000000 |  | 8 718 560,33 | 8 410 891,00 | 96,5 |
|  | 6340500000 | Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 8 718 560,33 | 8 410 891,00 | 96,5 |
|  | 6340503160 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 7 163 724,33 | 6 856 055,00 |  |
|  | 63405S5130 | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 1 554 836,00 | 1 554 836,00 |  |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения" | 6340000000 |  | 4 571 024,04 | 4 568 823,24 |  |
|  | 6343100000 | Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 365 558,04 | 365 558,04 |  |
|  | 6343103520 | Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 365 558,04 | 365 558,04 |  |
|  | 6343200000 | Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 128 000,00 | 128 000,00 |  |
|  | 6343203540 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 128 000,00 | 128 000,00 |  |
|  | 6343300000 | Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 4 077 466,00 | 4 075 265,20 |  |
|  | 6343306010 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 1 533 626,78 | 1 533 626,78 |  |
|  | 6343306030 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 217 024,88 | 214 824,88 |  |
|  | 6343306040 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 608 936,68 | 608 936,68 |  |
|  | 6343306050 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 237 319,00 | 237 319,00 |  |
|  | 6343306060 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 585 821,38 | 585 820,58 |  |
|  | 63433S4880 | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 894 737,28 | 894 737,28 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" | 6340000000 |  | 1 011 535,39 | 1 011 535,39 |  |
|  | 6343400000 | Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 942 666,67 | 942 666,67 |  |
|  | 6343402170 | Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | 942 666,67 | 942 666,67 |  |
|  | 6343800000 | Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 68 868,72 | 68 868,72 |  |
|  | 6343802170 | Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | 68 868,72 | 68 868,72 |  |